**Sprint Report**

**28/10/2024 – 03/11/2024**

Group ID: **4**

Project Name: AI chat bot

Prepared by: **Lý Anh Quân**

**Team members:**

22127344 - Lý Anh Quân -*Project manager*   
22127349 - Tôn Thất Minh Quân - *Developer*   
22127453 - Trần Tường Vĩ - *Tester*   
22127253 - Hoàng Trí Luật - Developer

21127006 - Nguyễn Quốc Anh - *Business Analyst*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tool setup (Jira, Github) | 26/10/2024 | LAQuan | 100% |
| 2 | Group registration | 25/10/2024 | TTVi | 100% |
| 3 | Proposal idea | 31/10/2024 | TTMQuan | 100% |
| 4 | App’s target user | 31/10/2024 | TTVi | 100% |
| 5 | Technical solution for app | 31/10/2024 | NQAnh | 100% |
| 6 | List features | 31/10/2024 | HTLuat | 100% |
| 7 | List key features | 31/10/2024 | LAQuan | 100% |

# Issues and impacts:

1. None

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup the code for UI | 9/11/2024 | TTMQuan |
| 2 | Project plan | 9/11/2024 | TTVI |
| 3 | Vision document | 9/11/2024 | HTLuat |
| 4 | Sprint report | 8/11/2024 | NQAnh |
| 5 | Weekly report and setup codebase | 8/11/2024 | LAQuan |